|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ - PORENZO****CITTA DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradonačelnik** |

**KLASA: 363-05/22-01/37**

**URBROJ: 2163-6-09/01-24-11**

**Poreč-Parenzo, 20. lipnja 2024.**

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča - Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča- Parenzo“ broj 02/13, 10/18 i 02/21), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav KLASA: 363-01/22-02/454, URBROJ: 2163-6-05/03-24-10 od 19.06.2024. godine, Gradonačelnik Grada Poreča – Parenzo je donio sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu te dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča – Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke dat će Marino Poropat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav.

 **GRADONAČELNIK**

 **Loris Peršurić**

Privitak:

|  |
| --- |
| * prijedlog Odluke
 |

**DOSTAVITI**:

1. Gradsko vijeće, ovdje,
2. Upravni odjel za komunalni sustav, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

|  |
| --- |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ – PARENZO****CITTÀ DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradsko vijeće** |
| KLASA:  |  |
| URBROJ:  |  |
| Poreč - Parenzo, |  |

Temeljem odredbi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" br. [68/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35769), [110/18](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35765), [32/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=43441)) i članka 41. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" br. 02/13, 10/18 i 02/21), Gradsko vijeće Grada Poreča - Parenzo na sjednici održanoj ................, donijelo je

**ODLUKU O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“ broj 11/22, 10/23 i 19/23, u daljnjem tekstu: Program), utvrđuje se izvršenje poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Poreča – Parenzo u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. Održavanje obuhvaća nerazvrstanih cesta u dužini od 237.238,0 m'.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Redovno održavanje cesta, nogostupa i puteva** | **66.400,00** | **40.365,51** | **-26.034,49** | **60,79** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 66.400,00 | 40.365,51 | -26.034,49 | 60,79 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 13.900,00 | 0,00 | -13.900,00 | 0,00 |
|  | Izvor | Prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina | 52.500,00 | 40.365,51 | -12.134,49 | 76,89 |
| 2 | **Aktivnost** | **Pojačano održavanje cesta, nogostupa i puteva** | **48.000,00** | **43.217,75** | **-4.782,25** | **90,04** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 20.000,00 | 18.894,65 | -1.105,35 | 94,47 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 15.580,00 | 3.597,35 | -11.982,65 | 23,09 |
|  | Izvor | Prihodi od ostalih koncesija | 4.420,00 | 15.297,30 | 10.877,30 | 346,09 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 3.000,00 | 2.660,00 | -340,00 | 88,67 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 3.000,00 | 2.660,00 | -340,00 | 88,67 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 3.000,00 | 2.660,00 | -340,00 | 88,67 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 3.000,00 | 2.660,00 | -340,00 | 88,67 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 12.000,00 | 11.950,00 | -50,00 | 99,58 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 12.000,00 | 11.950,00 | -50,00 | 99,58 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 3.000,00 | 5.320,00 | 2.320,00 | 177,33 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 3.000,00 | 5.320,00 | 2.320,00 | 177,33 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 7.000,00 | 1.733,10 | -5.266,90 | 24,76 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 7.000,00 | 1.733,10 | -5.266,90 | 24,76 |
| 3 | **Aktivnost** | **Sječa uz ceste i prometnice** | **53.100,00** | **53.070,07** | **-29,93** | **99,94** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 53.100,00 | 53.070,07 | -29,93 | 99,94 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 53.100,00 | 53.070,07 | -29,93 | 99,94 |
| 4 | **Aktivnost** | **Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije** | **160.900,00** | **152.800,00** | **-8.100,00** | **94,97** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 125.000,00 | 116.900,00 | -8.100,00 | 93,52 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 125.000,00 | 116.900,00 | -8.100,00 | 93,52 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | **Aktivnost** | **Održavanje makadamskih cesta i pristupnih puteva** | **91.000,00** | **80.094,86** | **-10.905,14** | **88,02** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 40.000,00 | 32.166,51 | -7.833,49 | 80,42 |
|  | Izvor | Prihodi od ostalih koncesija | 40.000,00 | 32.166,51 | -7.833,49 | 80,42 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 12.000,00 | 11.126,34 | -873,66 | 92,72 |
|  | Izvor | Prihodi od ostalih koncesija | 12.000,00 | 11.126,34 | -873,66 | 92,72 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 11.000,00 | 10.152,78 | -847,22 | 92,30 |
|  | Izvor | Prihodi od ostalih koncesija | 11.000,00 | 10.152,78 | -847,22 | 92,30 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 8.000,00 | 7.536,69 | -463,31 | 94,21 |
|  | Izvor | Prihodi od ostalih koncesija | 8.000,00 | 7.536,69 | -463,31 | 94,21 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 8.000,00 | 7.785,58 | -214,42 | 97,32 |
|  | Izvor | Prihodi od ostalih koncesija | 8.000,00 | 7.785,58 | -214,42 | 97,32 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 12.000,00 | 11.326,96 | -673,04 | 94,39 |
|  | Izvor | Prihodi od ostalih koncesija | 12.000,00 | 11.326,96 | -673,04 | 94,39 |
| 6 | **Aktivnost** | **Postavljanje stupića i čunjeva** | **10.000,00** | **7.300,00** | **-2.700,00** | **73,00** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 10.000,00 | 7.300,00 | -2.700,00 | 73,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 10.000,00 | 7.300,00 | -2.700,00 | 73,00 |
|  |  | **Ukupno:** | 429.400,00 | 376.848,19 | -52.551,81 | 87,76 |

1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Obuhvaća održavanje plaža, pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz košarica i bačvi, čišćenje priobalja strojem i plovilom, odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala, održavanje 21 komada tuševa i 8 sanitarnih čvorova na plažama te utrošak vode.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža** | **89.700,00** | **75.897,88** | **-13.802,12** | **84,61** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 89.700,00 | 75.897,88 | -13.802,12 | 84,61 |
|  | Izvor | Prihodi od koncesija na pomorskom dobru | 89.700,00 | 75.897,88 | -13.802,12 | 84,61 |
|  |  | **Ukupno:** | **89.700,00** | **75.897,88** | **-13.802,12** | **84,61** |

1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području.

Obuhvaća održavanje kompletnog sustava ukupne dužine 42.168,68 m, sa 1.172 slivnika, 421 reviziono okno, 527 spojnih kanala, 56 linijskih rešetki, 1.963 m drenažne kinete, 1.130 kanala kineta, 24 separatora, 30 upojna bunara, 400 m betonskih kanala i 200 m otvorenih kanala.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Redovno održavanje oborinske kanalizacije** | **39.900,00** | **39.737,24** | **-162,76** | **99,59** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 39.200,00 | 39.037,24 | -162,76 | 99,58 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 39.200,00 | 39.037,24 | -162,76 | 99,58 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | **Aktivnost** | **Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija** | **46.500,00** | **44.060,06** | **-2.439,94** | **94,75** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 46.500,00 | 44.060,06 | -2.439,94 | 94,75 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 33.200,00 | 33.353,38 | 153,38 | 100,46 |
|  | Izvor | Prihodi od vodnog doprinosa | 13.300,00 | 10.706,68 | -2.593,32 | 80,50 |
|  |  | Ukupno: | **86.400,00** | **83.797,30** | **-2.602,70** | **96,99** |

1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebni za održavanje tih površina.

Obuhvaća ukupno 972.822,54 m2 površina za košnju u naseljima, 1.199.078,50 m2 košnje uz prometnice, 6.420,00 m2 okopavanja grmlja, perena i stablašica sa prihranjivanjem, 3.243,0 m2 zalijevanja ukrasnog grmlja i trajnica, održavanje 633 m2 cvjetnih gredica, 20 m2 korita, rezidbu trajnica i grmlja (890 m2 lavandule i 7.280,0 m2 ostalih trajnica), rezidbu stablašica, ukupno 69.415,0 m2 grabljanja zelenih površina, održavanje sustava automatskog navodnjavanja, zaštitu bilja na svim javnim površinama tijekom 6 mjeseci, zbrinjavanje otpada te razne intervencije, održavanje boćališta, 73 dječja igrališta, 42 sportskih igrališta, 13 teretana na otvorenom, 1 pumptrack stazu, 3 igrališta za odbojku na pijesku, , plaćanje električne energije (utrošak i distribucija) i vode.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Redovno održavanje zelenih površina i parkova** | **693.700,00** | **675.677,50** | **-18.022,50** | **97,40** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 620.600,00 | 609.753,38 | -10.846,62 | 98,25 |
|  | Izvor | Prihodi od turističke pristojbe | 444.900,00 | 444.900,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 174.200,00 | 162.193,86 | -12.006,14 | 93,11 |
|  | Izvor | Pomoći iz županijskog proračuna gradu | 1.500,00 | 2.659,52 | 1.159,52 | 177,30 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 11.300,00 | 10.795,26 | -504,74 | 95,53 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 11.300,00 | 10.795,26 | -504,74 | 95,53 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 17.950,00 | 14.277,09 | -3.672,91 | 79,54 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 17.950,00 | 14.277,09 | -3.672,91 | 79,54 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 21.900,00 | 20.284,04 | -1.615,96 | 92,62 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 21.900,00 | 20.284,04 | -1.615,96 | 92,62 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 12.650,00 | 11.267,73 | -1.382,27 | 89,07 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 12.650,00 | 11.267,73 | -1.382,27 | 89,07 |
| 2 | **Aktivnost** | **Pojačano održavanje zelenih površina i parkova** | **172.100,00** | **165.768,71** | **-6.331,29** | **96,32** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 114.500,00 | 109.098,31 | -5.401,69 | 95,28 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 114.500,00 | 109.098,31 | -5.401,69 | 95,28 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 16.000,00 | 15.871,15 | -128,85 | 99,19 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 16.000,00 | 15.871,15 | -128,85 | 99,19 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 10.500,00 | 10.280,58 | -219,42 | 97,91 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 10.500,00 | 10.280,58 | -219,42 | 97,91 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 12.000,00 | 11.932,15 | -67,85 | 99,43 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 12.000,00 | 11.932,15 | -67,85 | 99,43 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 10.500,00 | 9.986,52 | -513,48 | 95,11 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 10.500,00 | 9.986,52 | -513,48 | 95,11 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | **Aktivnost** | **Održavanje i opremanje urbane opreme** | **27.500,00** | **27.401,25** | **-98,75** | **99,64** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 27.500,00 | 27.401,25 | -98,75 | 99,64 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 27.500,00 | 27.401,25 | -98,75 | 99,64 |
| 4 | **Aktivnost** | **Zalijevanje trajnica i stablašica** | **65.000,00** | **59.481,99** | **-5.518,01** | **91,51** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 65.000,00 | 59.481,99 | -5.518,01 | 91,51 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 65.000,00 | 59.481,99 | -5.518,01 | 91,51 |
| 5 | **Aktivnost** | **Uređenje i opremanje novih zelenih površina** | **20.000,00** | **19.782,77** | **-217,23** | **98,91** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 20.000,00 | 19.782,77 | -217,23 | 98,91 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 20.000,00 | 19.782,77 | -217,23 | 98,91 |
| 6 | **Aktivnost** | **Održavanje javnih površina, opreme i igrališta** | **125.000,00** | **123.560,19** | **-1.439,81** | **98,85** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 95.300,00 | 91.477,58 | -3.822,42 | 95,99 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 95.300,00 | 91.477,58 | -3.822,42 | 95,99 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 5.800,00 | 5.674,10 | -125,90 | 97,83 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 5.800,00 | 5.674,10 | -125,90 | 97,83 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 5.800,00 | 5.624,25 | -175,75 | 96,97 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 5.800,00 | 5.624,25 | -175,75 | 96,97 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 8.800,00 | 11.622,37 | 2.822,37 | 132,07 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 8.800,00 | 11.622,37 | 2.822,37 | 132,07 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 5.800,00 | 5.719,42 | -80,58 | 98,61 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 5.800,00 | 5.719,42 | -80,58 | 98,61 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 3.500,00 | 3.442,47 | -57,53 | 98,36 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 3.500,00 | 3.442,47 | -57,53 | 98,36 |
| 7 | **Aktivnost** | **Zaštita bilja** | **39.900,00** | **39.816,84** | **-83,16** | **99,79** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 39.900,00 | 39.816,84 | -83,16 | 99,79 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 39.900,00 | 39.816,84 | -83,16 | 99,79 |
| 8 | **Aktivnost** | **Pošumljavanje na području Poreča** | **18.000,00** | **15.714,00** | **-2.286,00** | **87,30** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 18.000,00 | 15.714,00 | -2.286,00 | 87,30 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 18.000,00 | 15.714,00 | -2.286,00 | 87,30 |
| 9 | **Aktivnost** | **Održavanje rekreacijskih objekata** | **39.900,00** | **52.169,29** | **12.269,29** | **130,75** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 39.900,00 | 52.169,29 | 12.269,29 | 130,75 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 39.900,00 | 52.169,29 | 12.269,29 | 130,75 |
|  |  | **Ukupno:** | **1.201.100,00** | **1.179.372,54** | **-21.727,46** | **98,19** |

1. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje

74 autobusne čekaonice.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Održavanje autobusnih čekaonica** | **6.700,00** | **506,25** | **-6.193,75** | **7,56** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 6.700,00 | 506,25 | -6.193,75 | 7,56 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 6.700,00 | 506,25 | -6.193,75 | 7,56 |
|  |  | **Ukupno:** | **6.700,00** | **506,25** | **-6.193,75** | **7,56** |

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, troškove zbrinjavanja te plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Obuhvaća 42.630 h ručnog i 1.350 h strojnog pometanja svih ulica, javnih površina, potrošni materijal, 650 h pranja toplovodnim strojem, 120 h pranja multicar strojem, pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje otpada iz košarica, utovar, prijevoz i zbrinjavanje otpada koji je nepropisno odbačen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Redovito održavanje čistoće i pometanje ulica** | **763.200,00** | **708.348,52** | **-54.851,48** | **92,81** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 700.000,00 | 646.877,87 | -53.122,13 | 92,41 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 700.000,00 | 646.877,87 | -53.122,13 | 92,41 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 9.300,00 | 8.867,67 | -432,33 | 95,35 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 9.300,00 | 8.867,67 | -432,33 | 95,35 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 9.300,00 | 8.867,67 | -432,33 | 95,35 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 9.300,00 | 8.867,67 | -432,33 | 95,35 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 9.300,00 | 8.867,67 | -432,33 | 95,35 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 9.300,00 | 8.867,67 | -432,33 | 95,35 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 9.300,00 | 8.867,64 | -432,36 | 95,35 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 9.300,00 | 8.867,64 | -432,36 | 95,35 |
| 2 | **Aktivnost** | **Zaštita i očuvanje okoliša** | **32.000,00** | **30.531,88** | **-1.468,12** | **95,41** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 22.000,00 | 22.228,03 | 228,03 | 101,04 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 22.000,00 | 22.228,03 | 228,03 | 101,04 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 2.000,00 | 1.614,64 | -385,36 | 80,73 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 2.000,00 | 1.614,64 | -385,36 | 80,73 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 2.000,00 | 1.845,30 | -154,70 | 92,27 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 2.000,00 | 1.845,30 | -154,70 | 92,27 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 2.000,00 | 1.153,31 | -846,69 | 57,67 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 2.000,00 | 1.153,31 | -846,69 | 57,67 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 2.000,00 | 1.614,64 | -385,36 | 80,73 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 2.000,00 | 1.614,64 | -385,36 | 80,73 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 2.000,00 | 2.075,96 | 75,96 | 103,80 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 2.000,00 | 2.075,96 | 75,96 | 103,80 |
|  |  | **Ukupno:** | **795.200,00** | **738.880,40** | **-56.319,60** | **92,92** |

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene. Obuhvaća cjelokupan sustav javne rasvjete sa 6.045 komada rasvjetnih tijela raspoređenih kroz 154 mjerna mjesta u duljini mreže od cca 115 km, za sveukupnu instaliranu snagu od 830 kW.

Supstitucija lampi javne rasvjete podrazumijeva ponovnu upotrebu postojećih svjetiljki javne rasvjete koje će se uklanjati u sklopu projekta modernizacije te njihovu ugradnju u naseljima na širem području.

Energetski pregled javne rasvjete zakonska je obveza koja propisuje da se sustav mora u tom pogledu kontrolirati svakim 5 godina. Zadnji pregled obavljen je tijekom 2022. godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Utrošak javne rasvjete** | **475.000,00** | **468.002,43** | **-6.997,57** | **98,53** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 327.000,00 | 319.980,35 | -7.019,65 | 97,85 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 327.000,00 | 319.980,35 | -7.019,65 | 97,85 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 35.000,00 | 35.022,08 | 22,08 | 100,06 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 35.000,00 | 35.022,08 | 22,08 | 100,06 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | **Aktivnost** | **Održavanje javne rasvjete** | **308.000,00** | **240.459,61** | **-67.540,39** | **78,07** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 213.000,00 | 183.711,15 | -29.288,85 | 86,25 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 213.000,00 | 183.711,15 | -29.288,85 | 86,25 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 18.000,00 | 9.858,84 | -8.141,16 | 54,77 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 18.000,00 | 9.858,84 | -8.141,16 | 54,77 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 20.000,00 | 12.503,89 | -7.496,11 | 62,52 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 20.000,00 | 12.503,89 | -7.496,11 | 62,52 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 18.000,00 | 10.339,76 | -7.660,24 | 57,44 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 18.000,00 | 10.339,76 | -7.660,24 | 57,44 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 21.000,00 | 14.427,58 | -6.572,42 | 68,70 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 21.000,00 | 14.427,58 | -6.572,42 | 68,70 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 18.000,00 | 9.618,39 | -8.381,61 | 53,44 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 18.000,00 | 9.618,39 | -8.381,61 | 53,44 |
| 3 | **Aktivnost** | **Održavanje semafora i svjetleće signalizacije** | **13.300,00** | **10.762,50** | **-2.537,50** | **80,92** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 13.300,00 | 10.762,50 | -2.537,50 | 80,92 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 13.300,00 | 10.762,50 | -2.537,50 | 80,92 |
| 4 | **Aktivnost** | **Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta** | **72.050,00** | **43.210,20** | **-28.839,80** | **59,97** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 67.800,00 | 41.056,86 | -26.743,14 | 60,56 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 67.800,00 | 41.056,86 | -26.743,14 | 60,56 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR BADERNA | 200,00 | 92,77 | -107,23 | 46,39 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 200,00 | 92,77 | -107,23 | 46,39 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 500,00 | 454,10 | -45,90 | 90,82 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 500,00 | 454,10 | -45,90 | 90,82 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 900,00 | 711,17 | -188,83 | 79,02 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 900,00 | 711,17 | -188,83 | 79,02 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 2.150,00 | 776,65 | -1.373,35 | 36,12 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 2.150,00 | 776,65 | -1.373,35 | 36,12 |
|  | Odjel | MJESNI ODBOR VRVARI | 500,00 | 118,65 | -381,35 | 23,73 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 500,00 | 118,65 | -381,35 | 23,73 |
|  |  | **Ukupno:** | **868.350,00** | **762.434,74** | **-105.915,26** | **87,80** |

1. PRIGODNO UKRAŠAVANJE GRADA

Prigodno ukrašavanje odnosno dekoracija grada obuhvaća poslove postavljanja blagdanske svjetleće dekoracije uključivo sa preliminarnim testiranjem, održavanjem, skidanjem, prijevozom i skladištenjem te dopunom zamjenskim ili novim elementima.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Dekoracija grada** | **66.500,00** | **72.370,82** | **5.870,82** | **108,83** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 66.500,00 | 72.370,82 | 5.870,82 | 108,83 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 66.500,00 | 72.370,82 | 5.870,82 | 108,83 |
|  |  | **Ukupno:** | **66.500,00** | **72.370,82** | **5.870,82** | **108,83** |

1. ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA U VLASNIŠTVU GRADA

Održavanje elektroenergetskih postrojenja u vlasništvu grada obuhvaća troškove postavljanja i održavanja postrojenja elektroenergetike za potrebe štandova i gradskih manifestacija.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Naziv / korisnik / izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1 | **Aktivnost** | **Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe** | **20.000,00** | **19.952,50** | **-47,50** | **99,76** |
|  | Odjel | MO UNUTAR NASELJA POREČ  | 20.000,00 | 19.952,50 | -47,50 | 99,76 |
|  | Izvor | Komunalna naknada | 20.000,00 | 19.952,50 | -47,50 | 99,76 |
|  |  | **Ukupno:** | **20.000,00** | **19.952,50** | **-47,50** | **99,76** |

**Članak 2.**

Rekapitulacija radova održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama je slijedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **Naziv / Korisnik / Izvor financiranja** | **Planirano** | **Izvršeno** | **Razlika** | **Index** |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 429.400,00 | 376.848,19 | -52.551,81 | 87,76 |
| 2. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila | 89.700,00 | 75.897,88 | -13.802,12 | 84,61 |
| 3. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 86.400,00 | 83.797,30 | -2.602,70 | 96,99 |
| 4. | Održavanje javnih zelenih površina | 1.201.100,00 | 1.179.372,54 | -21.727,46 | 98,19 |
| 5. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 6.700,00 | 506,25 | -6.193,75 | 7,56 |
| 6. | Održavanje čistoće javnih površina | 795.200,00 | 738.880,40 | -56.319,60 | 92,92 |
| 7. | Održavanje javne rasvjete  | 868.350,00 | 762.434,74 | -105.915,26 | 87,80 |
| 8. | Prigodno ukrašavanje grada | 66.500,00 | 72.370,82 | 5.870,82 | 108,83 |
| 9. | Održavanje elektroenergetskih postrojenja | 20.000,00 | 19.952,50 | -47,50 | 99,76 |
|  | **UKUPNO:** | **3.563.350,00** | **3.310.060,62** | **-253.289,38** | **92,89** |

Ukupna sredstva za realizaciju održavanja komunalne infrastrukture utrošena su u iznosu od 3.310.060,62 EUR.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Poreča - Parenzo“.

|  |
| --- |
| **Predsjednik** |
| **Gradskog vijeća** |

##  Zoran Rabar

## O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV

Temeljem odredbi članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" broj: 68/18, 118/18 i 32/20), utvrđena je obveza jedinica lokalne samouprave da za kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture, a temeljem članka 74. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

1. OCJENA STANJA

Gradsko vijeće Grada Poreča – Parenzo donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" broj 11/22, 10/23 i 19/23), kojim je utvrđeno izvršenje poslova održavanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Na temelju izvršenja proračuna Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2023. godinu, potrebno je donijeti i Odluku o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

1. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM

Upravni odjel za komunalni sustav izradio je prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, u kojem je navedeno obrazloženje poslova održavanja s konačnim izvršenjem pojedinih troškova po djelatnostima te iskazom financijskih sredstava koji su bili potrebni za ostvarivanja programa. Pojedinačna odstupanja u odnosu na planirane rashode uglavnom su posljedica godine koja je imala manje količine oborina od uobičajenih pa su i štete na infrastrukturi bile manje pa je i utrošeno nešto manje sredstava. Program – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji uključuje 27 aktivnosti planiran je u iznosu od 3.563.350,00 EUR. Realiziran je u iznosu od 3.310.060,62 EUR odnosno 92,89%. Aktivnost - Redovno održavanje cesta, nogostupa i putova - čini skup poslova odnosno mjera i radnji koje se provode tijekom većeg dijela ili cijele godine na cestama uključujući i sve objekte. i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 60,79% planiranog iznosa. Aktivnost - Pojačano održavanje cesta, nogostupa i putova - obuhvaća presvlačenje asfaltom najoštećenijih gradskih ulica, asfaltnih ili betonskih površina, udarnih rupa, ulegnuća, manjih mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama, na trgovima i stepeništima na području grada, zimsko održavanje cesta, sanaciju erozija i sl. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 90,04% planiranog iznosa.

Aktivnost - Sječa uz ceste i prometnice - obuhvaća poslove održavanja vegetacije i uključuje sječu granja i živice uz ceste, prometnice, putove te probijanje novih putova. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,94% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje vodoravne i vertikalne signalizacije - podrazumijeva upravljanje prometom, istraživanja prometa i praćenja prometne problematike, održavanja vertikalne i horizontalne signalizacije (uzdužne i razdjelne linije, stop linije, oznake za usmjeravanje, parkirališne linije, pješačke prijelaze, nabavu i ugradnju prometnih znakova, nabavu i zamjenu oštećenih znakova i sl.). Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 94,97% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje makadamskih cesta i pristupnih putova uključuje nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenim materijalom i sanaciju udarnih rupa na makadamskim putovima. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 88,02% planiranog iznosa. Aktivnost – Postavljanje stupića i čunjeva obuhvaća sredstva potrebna za nabavu i ugradnju stupića i betonskih čunjeva za područje grada. Stavka je realizirana sa 73,00%. Aktivnost - Čišćenje priobalja i održavanje gradskih plaža podrazumijeva čišćenje priobalnog pojasa i obale neposredno uz more, čišćenje morske trave nakon nevremena uključujući i angažiranje odgovarajućeg plovila te održavanje 18 komada tuševa na plažama. U sklopu te se aktivnosti održava i 7 sanitarnih čvorova na plažama, a uključuje i troškove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 84,61% planiranog iznosa. Aktivnost - Redovno održavanje oborinske kanalizacije podrazumijeva čišćenje uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala i šahtova, kišnih preljeva i taložnica s deponiranjem izvađenog mulja, manje sanacije kanalizacijske mreže zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi odnosno sve radove potrebne za normalno funkcioniranje sustava. Obuhvaća održavanje kompletnog sustava ukupne dužine 42.168,68 m, sa 1.172 slivnika, 421 revizionih okana, 527 spojnih kanala, 56 linijskom rešetkom, 1.963 m drenažnih kineta, 1.130 kanala kineta, 24 separatora, 30 upojnih bunara, 400 m betonskih kanala i 200 m otvorenih kanala. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,59% planiranog iznosa.

Aktivnost - Održavanje oborinske kanalizacije na više lokacija - podrazumijeva izvanredno održavanja sustava odnosno sanaciju pojedinačnih lokacija nakon olujnih nevremena praćenih jakim oborinama koje uzrokuju plavljenje. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 94,75% planiranog iznosa. Aktivnost - Redovno održavanje zelenih površina i parkova - obuhvaća košnju zelenih površina, okopavanje zelenih površina, održavanje cvjetnih gredica i korita, održavanje zelenih površina, održavanje sustava za automatsko navodnjavanje, zaštitu bilja, zalijevanje trajnica i stablašica te uređenje novih zelenih površina. Obuhvaća ukupno 969.992,54 m2 površina za košnju u naseljima, 1.204.078,0 m3 košnje uz prometnice, 6.720 m2 okopavanja grmlja, perena i stablašica sa prihranjivanjem, 3.243 m2 zalijevanja ukrasnog grmlja i trajnica, održavanje 592 m2 cvjetnih gredica, 8,92 m2 korita, rezidbu trajnica i grmlja (890 m2 lavandule i 7.280 m2 ostalih trajnica), rezidbu stablašica, ukupno 69.415 m2 grabljanja zelenih površina, održavanje sustava automatskog navodnjavanja tijekom 5 mjeseci rada, zaštitu bilja na svim javnim površinama tijekom 6 mjeseci, zbrinjavanje otpada te razne intervencije i troškove zbrinjavanja otpada. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 97,40% planiranog iznosa. Aktivnost - Pojačano održavanje zelenih površina i parkova čine poslovi intervencije na održavanju zelenih površina odnosno nepredviđeni radovi i zahvati na javnim zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja te košnja uz nerazvrstane prometnice. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 96,32% planiranog iznosa. Aktivnost – Održavanje i opremanje urbane opreme odnosi se na održavanje klupa, košarica za otpatke, držača za bicikle, naprava namijenjenih igri djece, opreme za sportske terene, cvjetnih korita i vaza, opreme za dodatnu regulaciju prometa, i sl. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,64% planiranog iznosa.

Aktivnost – Zalijevanje trajnica i stablašica obuhvaća zalijevanje bilja (trajnica i stablašica) na javnim površinama u gradu površine 3.243 m2. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 91,51% planiranog iznosa. Aktivnost – Uređenje i opremanje novih zelenih površina obuhvaća sve radove potrebne za uređenje zelenih površina sadnjom ukrasnog grmlja i trajnica. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 98,91% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje javnih površina, opreme i igrališta podrazumijeva izvođenje svih sitnih radova (popravci, betoniranja i sl.), bojanje i sl. opreme odnosno sve potrebne radove i zahvate na javnim i zelenim površinama i parkovima što uključuje održavanje više od 75 dječjih igrališta, 43 sportskih igrališta, 3 igrališta za odbojku na pijesku, 17 teretana na otvorenom te plaćanje utroška vode. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 98,85% planiranog iznosa. Aktivnost – Zaštita bilja - obuhvaća provedbu mjera obvezne zaštite bilja i suzbijanja nepoželjne vegetacije a istim su obuhvaćene sve zelene površine tijekom 6 mjeseci. Zaštita ukrasnog bilja provodi se primjenom bioloških ili kemijskih mjera uz korištenje pripravaka registriranih za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,79% planiranog iznosa.

Aktivnost – Pošumljavanje na području Poreča – aktivnost pošumljavanja na području Poreča realizirana je kroz akciju „Posadi drvo, ne budi panj“ sukladno potrebama koje su iskazali mjesni odbori. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 87,30% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje rekreacijskih objekata - podrazumijeva održavanje rekreacijskih objekata na području grada i mjesnih odbora. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 130,75% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje autobusnih čekaonica - redovno održavanje autobusnih čekaonica na autobusnim stajalištima uključuje sanaciju oštećenja pogotovo staklenih površina, te farbanje i čišćenje. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 7,56% planiranog iznosa, obzirom da tijekom tekuće godine nije bilo oštećenja koje iziskuju sanacije. Aktivnost - Redovno održavanje čistoće i pometanje ulica odnosi se na ručno pometanje i pranje ulica, trgova i pješačkih zona, strojno pranje i pometanje javno prometnih površina, trgova, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz i na javno prometnim površinama, čišćenje grafita, ulja, maziva i drugih onečišćenja s javnih površina, svakodnevni nadzor i ophodnje, pražnjenje košarica za otpatke i kanti, hitne intervencije - izvanredno čišćenje javnih površina i neodržavanih površina te troškove zbrinjavanja otpada. Za te su radove neophodni pometači raspoređeni tako da pokrivaju cijelo područje Grada Poreča. Uključuje 42.830 h ručnog i 1.300 h strojnog pometanja svih ulica, javnih površina i plaža, potrošni materijal, 600 h pranja toplovodnim strojem, 120 h pranja multicar strojem. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 92,81% planiranog iznosa. Aktivnost – Zaštita i očuvanje okoliša - provodi se temeljem Programa obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada, a sve u svrhu sprječavanja pojave zaraznih bolesti. Obuhvaća područje samog grada Poreč – Parenzo i sva naselja unutar mjesnih odbora Nova Vas, Žbandaj, Varvari, Baderna i Fuškulin. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 95,41% planiranog iznosa. Aktivnost - Utrošak javne rasvjete obuhvaća podmirenje utroška električne energije javne rasvjete i rasvjete sportskih terena. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 98,53% planiranog iznosa. Aktivnost - Održavanje javne rasvjete - podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, a sastoji se od radova interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zaštita te sve ostale aktivnosti koje su nužne tijekom održavanja), investicijsko održavanje javne rasvjete, proširenje javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. Obuhvaća cjelokupan sustav javne rasvjete sa preko 6.150 komada rasvjetnih tijela raspoređenih kroz 156 mjernih mjesta u duljini mreže od cca 117 km. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 78,07% planiranog iznosa. Aktivnost – Održavanje semafora i svjetleće signalizacije - obuhvaća redovno i izvanredno održavanje semaforskih uređaja na dva semaforizirana raskrižja i svjetleće (treptajuće) prometne signalizacije na 25 lokacija. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 80,92% planiranog iznosa. Aktivnost - Utrošak energije za javne površine, opremu i igrališta obuhvaća podmirenje utroška električne energije rasvjete sportskih terena. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 59,97% planiranog iznosa. Aktivnost – Dekoracija grada uključuje rashode vezano za nabavu, montažu, održavanje te demontažu opreme božićno novogodišnje i ostale prigodne dekoracije. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 108,83% planiranog iznosa. Aktivnost - Elektroenergetika za štandove i ostale potrebe - pokriva funkcionalnost, priključenje i napajanje električnom energijom svih štandova, kioska, klupčica te NN ormarića za manifestacije i druge prigode, kao i podmirenje obveza ishođenja vršne snage za nove NN priključke, kako za javnu rasvjetu, tako i za ostale elektroenergetske potrebe. U istu stavku je uključeno i razvijanje novih NN potreba te servisiranje, održavanje i izrada atestne dokumentacije (protokoli o ispitivanju) u svrhu održavanja predmetnog NN postrojenja u ispravnom stanju. Aktivnost je izvršena u vrijednosti od 99,76% planiranog iznosa.

1. POSLJEDICE PROIZAŠLE DONAŠANJEM OVOG PROGRAMA

Poštivanje zakonske regulative navedene u točci 1. ovog Obrazloženja.

1. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE

Sredstva za provođenje Programa građenja komunalne infrastrukture bila su osigurana u Proračunu Grada Poreča - Parenzo za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.