|  |
| --- |
|  |
| **REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ - PORENZO****CITTÀ DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradonačelnik** |

**KLASA: 024-01/24-01/373**

**URBROJ: 2163-6-09/01-24-2**

**Poreč-Parenzo, 20. studenog 2024.**

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo (,,Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 02/13, 10/18, 01/21 i 12/24), na prijedlog Upravnog odjela za komunalni sustav KLASA: 363-01/24-02/402, URBROJ: 2163-6-05/03-24-1 od 20.11.2024. godine, Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025.godinu te se dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo na razmatranje i donošenje u priloženom tekstu.
2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz prijedlog Programa iz točke 1. ovog Zaključka dat će Marino Poropat, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav.

 **GRADONAČELNIK**

 **Loris Peršurić**

Privitak:

|  |
| --- |
| 1. Program građenja komunalne infrastrukture za 2025.godinu
 |

**DOSTAVITI**:

1. Gradsko vijeće, ovdje,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

|  |
| --- |
| 11**REPUBLIKA HRVATSKA** |
| **ISTARSKA ŽUPANIJA** |
| **GRAD POREČ – PARENZO****CITTA' DI POREČ - PARENZO** |
| **Gradsko vijeće** |
| KLASA:  |  |
| URBROJ:  |  |
| Poreč - Parenzo, |  |

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 41. Statuta Grada Poreča ("Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo" br. 02/13, 10/18, 02/21 i 12/24), Gradsko vijeće Grada Poreča - Parenzo na sjednici održanoj ............., donijelo je

**PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**ZA 2025. GODINU**

1. OPĆA ODREDBA

**Članak 1.**

Ovim Programom utvrđuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Poreča - Parenzo za 2025. godinu za:

* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

1. GRAĐENJE GRAĐEVINA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

GRAĐEVINE KOJE ĆE SE GRADITI I/ILI REKONSTRUIRATI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA, U UREĐENIM DIJELOVIMA I IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

**Članak 2.**

U 2025. godini planira se građenje slijedećih građevina komunalne infrastrukture:

1. NERAZVRSTANE CESTE

1. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
2. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
3. JAVNA PARKIRALIŠTA
4. JAVNE ZELENE POVRŠINE
5. JAVNA RASVJETA

|  |
| --- |
| **1.       NERAZVRSTANE CESTE** |
| **Red. br.** | **Oznaka projekta** | **Naziv / Korisnik/ Izvor financiranja** | **Iznos** |
| **1** | **Kapitalni projekt** | **K101001** | **Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva** | **930.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 280.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 250.000,00 |
|  | Izvor | 4.7.0 | Prihodi od sufinanciranja za proračun | 30.000,00 |
|  | Odjel | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 100.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 100.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
|  | Odjel | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 100.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 200.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 200.000,00 |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VARVARI | 150.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 150.000,00 |
| **2** | **Kapitalni projekt** | **K101002** | **Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta i javno prometnih površina** | **250.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 250.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 250.000,00 |
| **3** | **Kapitalni projekt** | **K101003** | **Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever** | **30.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 30.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 30.000,00 |
| **4** | **Kapitalni projekt** | **K101004** | **Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići** | **27.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 27.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 27.000,00 |
| **5** | **Kapitalni projekt** | **K101006** | **Infrastruktura Servisne zone III** | **10.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
| **6** | **Kapitalni projekt** | **K101007** | **Raskrižje Vlašića - Vrsarska** | **952.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 952.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 332.000,00 |
|  | Izvor | 4.6.7 | Prihodi od zakupa turističkog zemljišta | 620.000,00 |
| **7** | **Kapitalni projekt** | **K101008** | **Infrastruktura zone Saladinka** | **25.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 25.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 25.000,00 |
| **8** | **Kapitalni projekt** | **K101009** | **Prometnica Gornji Špadići - škola Finida** | **235.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 235.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 235.000,00 |
| **9** | **Kapitalni projekt** | **K101011** | **Infrastruktura zone UPU Špadići** | **125.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 125.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 125.000,00 |
| **10** | **Kapitalni projekt** | **K101012** | **Infrastruktura zone Buići Žbandaj** | **30.000,00** |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 30.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 30.000,00 |
| **11** | **Kapitalni projekt** | **K101014** | **Kružno raskrižje I.L.Ribara - Somogy** | **25.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 25.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 25.000,00 |
| **12** | **Kapitalni projekt** | **K101016** | **Prometnica Bašarinka - Kukci** | **5.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 5.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 5.000,00 |
| **13** | **Kapitalni projekt** | **K101018** | **Obilaznica Starog Červara** | **6.700,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 6.700,00 |
|  | Izvor | 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.700,00 |
| **14** | **Kapitalni projekt** | **K101019** | **Izgradnja prometnice UPU Vergotini** | **70.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 70.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 70.000,00 |
| **15** | **Kapitalni projekt** | **K101020** | **Oborinska odvodnja naselja Špadići** | **2.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 2.000,00 |
|  | Izvor | 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.000,00 |
| **16** | **Kapitalni projekt** | **K101021** | **Oborinska kanalizacija na više lokacija** | **66.500,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 66.500,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 61.500,00 |
|  | Izvor | 4.6.2 | Prihodi od vodnog doprinosa | 5.000,00 |
| **17** | **Kapitalni projekt** | **K101022** | **Oborinska odvodnja Mate Vlašića** | **2.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 2.000,00 |
|  | Izvor | 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.000,00 |
| **18** | **Kapitalni projekt** | **K101023** | **Oborinska kanalizacija Finida** | **2.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 2.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 2.000,00 |
| **19** | **Kapitalni projekt** | **K101024** | **Oborinska odvodnja naselja Dračevac** | **90.000,00** |
|  | Odjel | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 90.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 90.000,00 |
| **20** | **Kapitalni projekt** | **K101025** | **Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu** | **53.200,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 53.200,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 53.200,00 |
| **21** | **Kapitalni projekt** | **K101026** | **Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu** | **33.500,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 33.500,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 33.500,00 |
| **22** | **Kapitalni projekt** | **K101028** | **Evidentiranje nerazvrstanih cesta** | **26.600,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 26.600,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 26.600,00 |
| **23** | **Kapitalni projekt** | **K101029** | **Izrada evidencija komunalne infrastrukture** | **16.600,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 16.600,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 16.600,00 |
| **24** | **Kapitalni projekt** | **K101031** | **Rekonstrukcija D302 - ulaz Varvari** | **60.000,00** |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VARVARI | 60.000,00 |
|  | Izvor | 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 60.000,00 |
| **25** | **Kapitalni projekt** | **K101036** | **Izgradnja prometnica UPU Kukci** | **25.000,00** |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 25.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 25.000,00 |
| **26** | **Kapitalni projekt** | **K101037** | **Dogradnja prometnice Kate Pejnović** | **50.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 50.000,00 |
| **27** | **Kapitalni projekt** | **K101039** | **Izgradnja dijela Medulinske ulice** | **25.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 25.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 25.000,00 |
| **28** | **Kapitalni projekt** | **K101040** | **Prometnica u naselju Vranići - Grožnjanska** | **5.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 5.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 5.000,00 |
| **29** | **Kapitalni projekt** | **K101041** | **Prometnica u naselju Mali Maj - Pošeš** | **555.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 555.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 555.000,00 |
| **30** | **Kapitalni projekt** | **K101043** | **Odvojak na Vukovarskoj ulici** | **710.000,00** |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VARVARI | 710.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 710.000,00 |
| **31** | **Kapitalni projekt** | **K101044** | **Prometnica u Ulici Piantade - prometnica za vrtić u naselju Varvari** | **100.000,00** |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VARVARI | 100.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
| **32** | **Kapitalni projekt** | **K101045** | **Rekonstrukcija ceste u naselju Dračevac** | **100.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 100.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 100.000,00 |
| **33** | **Kapitalni projekt** | **K101046** | **Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Vranići - Ročka ulica** | **66.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 66.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 66.000,00 |
| **34** | **Kapitalni projekt** | **K101047** | **Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Gornji Špadići - Istarska ulica** | **35.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 35.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 35.000,00 |
| **35** | **Kapitalni projekt** | **K101048** | **Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Kukci - Hrastova ulica** | **66.000,00** |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 66.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 66.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **4.810.100,00** |
| **2. JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** |
| **Red. br.** | **Oznaka projekta** | **Naziv / Korisnik/ Izvor financiranja** | **Iznos** |
| **1** | **Kapitalni projekt** | **K102002** | **Rekonstrukcija Trga Marafor** | **115.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 115.000,00 |
|  | Izvor | 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 115.000,00 |
| **2** | **Kapitalni projekt** | **K102003** | **Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu** | **60.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 60.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 60.000,00 |
| **3** | **Kapitalni projekt** | **K102005** | **Pješačko biciklistička staza Nova Vas - Kukci** | **70.000,00** |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 70.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 70.000,00 |
| **4** | **Kapitalni projekt** | **K102006** | **Uređenje Trga Mate Balota** | **13.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 13.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 13.000,00 |
| **5** | **Kapitalni projekt** | **K102007** | **Pješačko biciklistička staza Bašarinka - Veli Maj** | **20.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 20.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 20.000,00 |
| **6** | **Kapitalni projekt** | **K102008** | **Pješačko biciklistička staza Žbandaj - Radmani** | **180.000,00** |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 180.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 180.000,00 |
| **7** | **Kapitalni projekt** | **K102009** | **Pješačko biciklistička staza Mornarica** | **13.500,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 13.500,00 |
|  | Izvor | 7.1. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.500,00 |
| **8** | **Kapitalni projekt** | **K102011** | **Rekonstrukcija Šetališta A. Restovića** | **520.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 520.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 520.000,00 |
| **9** | **Kapitalni projekt** | **K102101** | **Uređenje gradskih plaža** | **70.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 70.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 42.380,00 |
|  | Izvor | 4.6.4 | Prihodi od koncesija i dozvola na pomorskom dobru | 27.620,00 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **1.061.500,00** |
| **3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** |
| **Red. br.** | **Oznaka projekta** | **Naziv / Korisnik/ Izvor financiranja** | **Iznos** |
| **1** | **Kapitalni projekt** | **K102102** | **Rekonstrukcija sanitarnog čvora na Gradskom kupalištu** | **9.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 9.000,00 |
|  | Izvor | 4.6.7 | Prihodi od zakupa turističkog zemljišta | 9.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **9.000,00** |
| **4. JAVNA PARKIRALIŠTA** |
| **Red. br.** | **Oznaka projekta** | **Naziv / Korisnik/ Izvor financiranja** | **Iznos** |
| **1** | **Kapitalni projekt** | **K103001** | **Parkiralište u ulici Baldini** | **200.000,00** |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VARVARI | 200.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 200.000,00 |
| **2** | **Kapitalni projekt** | **K103003** | **Parkiralište Gulići - Žminjska ulica** | **10.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
| **3** | **Kapitalni projekt** | **K103004** | **Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica** | **190.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 190.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 190.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **400.000,00** |
| **5. JAVNE ZELENE POVRŠINE** |
| **Red. br.** | **Oznaka projekta** | **Naziv / Korisnik/ Izvor financiranja** | **Iznos** |
| **1** | **Kapitalni projekt** | **K104001** | **Nabava igrala za dječja igrališta** | **200.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 200.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 200.000,00 |
| **2** | **Kapitalni projekt** | **K104002** | **Uređenja po naselju - komunalne akcije** | **100.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 50.000,00 |
|  | Odjel | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
|  | Odjel | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VARVARI | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
| **3** | **Kapitalni projekt** | **K104004** | **Teretane na otvorenom** | **20.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 20.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 20.000,00 |
| **4** | **Kapitalni projekt** | **K104005** | **Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini** | **10.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
| **5** | **Kapitalni projekt** | **K104013** | **Uređenje igrališta u Rovinjskoj ulici** | **58.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 58.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 58.000,00 |
| **6** | **Kapitalni projekt** | **K104014** | **Uređenje piknik zona uz dječja igrališta** | **28.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.500,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.500,00 |
|  | Odjel | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 7.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 7.000,00 |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 3.500,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 3.500,00 |
|  | Odjel | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 7.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 7.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **416.000,00** |
| **6. JAVNA RASVJETA** |
| **Red. br.** | **Oznaka projekta** | **Naziv / Korisnik/ Izvor financiranja** | **Iznos** |
| **1** | **Kapitalni projekt** | **K105001** | **Izgradnja javne rasvjete** | **300.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 150.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 150.000,00 |
|  | Odjel | 1701 | MJESNI ODBOR BADERNA | 30.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 30.000,00 |
|  | Odjel | 1801 | MJESNI ODBOR ŽBANDAJ | 30.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 30.000,00 |
|  | Odjel | 1901 | MJESNI ODBOR FUŠKULIN | 30.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 30.000,00 |
|  | Odjel | 2001 | MJESNI ODBOR NOVA VAS | 30.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 30.000,00 |
|  | Odjel | 2101 | MJESNI ODBOR VARVARI | 30.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 30.000,00 |
| **2** | **Kapitalni projekt** | **K105002** | **Rekonstrukcija javne rasvjete Červar Porat** | **66.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 66.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 66.000,00 |
| **3** | **Kapitalni projekt** | **K105003** | **Modernizacija javne rasvjete** | **10.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 10.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 10.000,00 |
| **4** | **Kapitalni projekt** | **K105004** | **Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje** | **350.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 350.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 350.000,00 |
| **5** | **Kapitalni projekt** | **K105008** | **Zamjena reflektora na MF igralištima** | **50.000,00** |
|  | Odjel | 1601 | MJESNI ODBORI UNUTAR NASELJA POREČ | 50.000,00 |
|  | Izvor | 4.3. | Komunalni doprinosi | 50.000,00 |
|  |  |  | **Ukupno:** | **776.000,00** |

**Članak 3.**

Rekapitulacija Programa građenja komunalne infrastrukture po pojedinim stavkama iznosi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **Komunalna infrastruktura** | **Iznos** |
|  | NERAZVRSTANE CESTE | 4.810.100,00 |
|  | JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | 1.061.500,00 |
|  | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 9.000,00 |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 400.000,00 |
|  | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 416.000,00 |
|  | JAVNA RASVJETA  | 776.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | **7.472.600,00** |

Ukupna sredstva za realizaciju građenja komunalne infrastrukture iznose 7.472.600,00 EUR.

**Članak 4.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

|  |
| --- |
| **PredsjednikA** |
| **Gradskog vijeća** |
| Zoran Rabar |

## O B R A Z L O Ž E N J E

1. PRAVNI OSNOV

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odredbom članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), u skladu s potrebama, vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja donosi program građenja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu i to za namjene određene Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

1. OCJENA STANJA

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi program građenja komunalne infrastrukture.

1. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PROGRAMOM

Program se daje po vrstama komunalne infrastrukture, kako ih određuje Zakon Planirane su nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, građevine i uređaji javne namjene, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta i s opisom poslova s procjenom troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova - ulaganja u sklopu ovog Kapitalnog projekta odnose se na ulaganja u uređenje prometnica po komunalnom doprinosu odnosno obuhvaća izgradnju cesta, nogostupa i puteva na područjima na kojima postoji obveza Grada po izdanim rješenjima za komunalni doprinos. Ulaganja se odnosi na 5 izvangradskih mjesnih odbora te mjesne odbor unutar grada. Izvor financiranja ovog kapitalnog projekta je iz komunalnog doprinosa i prihoda od sufinanciranja.

Kapitalni projekt: Imovinsko - pravni odnosi vezani za izgradnju cesta - ovaj kapitalni projekt planiran je za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa za potrebe izgradnje cesta, nogostupa i putova koji nisu u vlasništvu Grada Poreča – Parenzo. Predvidivi iznosi osigurat će se od prihoda od komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Finida sjever - tijekom 2015. godine izrađena je projektna dokumentacije i ishođena lokacijska dozvola za novu zonu stambene namjene Finida sjever koja obuhvaća područje između postojećeg naselja Finida, ceste Vodopija - Molindrio, makadamske ceste za Guliće i novoplanirane ceste Facinka- Finida – Gulići. Projekt predviđa izgradnju prometnica i kompletne infrastrukture u 4 faze, a za 1. je fazu ishođena građevinska dozvola. Predvidivi iznosi potreban za izradu dokumentacije te ishođenje preostalih građevinskih dozvola osigurat će se prihoda od komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture i prometnica zone Srednji Špadići - prostorno planskom dokumentacijom definirano je stambeno naselje Srednji Špadići. Za realizaciju infrastrukture kao nužnog preduvjeta za razvoj zone, izrađena je idejna projektna dokumentacija te je ishođena lokacijska dozvola, a u tijeku su postupci izmjene i dopune. Po dovršetku projektiranja i ishođenju potrebnih dozvola pristupiti će se početku radova po fazama. Predviđeni iznos planiran je iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Infrastruktura Servisne zone III – tijekom 2022. i 2023. godine izgrađene su glavne prometnice unutar zone, a sredstvima prihoda od komunalnog doprinosa planirana je izrada dokumentacije i ishođenja dozvola za izgradnju spojne ceste unutar zone.

Kapitalni projekt: Raskrižje Vlašića – Vrsarska - na raskrižju ulice Mate Vlašića sa ulicom Tina Ujevića i Vrsarskom ulicom (kod “Remonta”) planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Predviđena sredstva potrebna za realizaciju planiraju se iz prihoda od zakupa turističkog zemljišta i komunalnog doprinosa

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Saladinka - od komunalnog doprinosa planirana su sredstva za dovršetak izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te rješavanje imovinsko pravnih odnosa na područja UPU „Saladinka – Sveti Martin“.

Kapitalni projekt: Prometnica Gornji Špadići – škola Finida – ovim kapitalnim projektom se iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa te ishođenje dozvola za prometnicu od kružnog raskrižja u Gornjim Špadićima („Rident“) do kružnog raskrižja kod Osnovne škole Finida.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone UPU Špadići - od prihoda komunalnog doprinosa planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, ishođenje potrebnih dozvola te početak fazne izgradnje infrastrukture područja područja UPU Špadići.

Kapitalni projekt: Infrastruktura zone Buići – Žbandaj - sredstva komunalnog doprinosa planirana su za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju prometnica i infrastrukture.

Kapitalni projekt: Rotor I.L.Ribara – Somogy - na raskrižju ulice županije Somogy sa ulicom I.L.Ribara, planirana je rekonstrukcija postojećeg raskrižja u kružno. Predviđena sredstva potrebna za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole planiraju se iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Prometnica Bašarinka – Kukci – sredstvima komunalnog doprinosa planirano je uređenje obilazne ceste od Bašarinke prema naselju Kukci za koju je izrađena projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola.

Kapitalni projekt: Obilaznica Starog Červara – sredstvima prihoda od prodaje nefinancijske imovine planirana je izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju obilazne ceste sukladno planskoj dokumentaciji koja će rasteretiti promet kroz centar naselja.

Izgradnja prometnica UPU Vergotini – za prometnicu u naselju Vergotini, izrađena je projektna dokumentacija i ishođena lokacijska dozvola. Sredstvima komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te početak izgradnje.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Špadići - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode naselja Špadići. Sredstva su osigurana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija na više lokacija - planira se izgradnja i/ili rekonstrukcija oborinske kanalizacije na lokacijama gdje se pokazalo da, uslijed intenzivnih oborina koje u posljednje vrijeme zahvaćaju naše područje, postojeća oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvat svih slivnih voda. Isto se planira iz sredstava komunalnog i vodnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja Mate Vlašića - ovim se kapitalnim projektom predviđa dovršetak izrade projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode ulice Mate Vlašića. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija Finida - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenje dozvola za gradnju sustava odvodnje oborinske vode dijela naselja Finida. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Oborinska odvodnja naselja Dračevac - ovim se kapitalnim projektom planira dovršenje izgradnje sustava odvodnje naselja koje je izvedeno u naselju Dračevac tijekom 2023. godine, a dio kojega se nije mogao izvesti zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa za dio zemljišta. Sredstva su planirana iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu - tijekom cijele godine pojavljuje se potreba za izradom raznih projekata infrastrukture pa je i glavni cilj ovog projekta osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije, prometne projekte, projekte javne rasvjete i sl., a sve radi kvalitetnog izvršavanja ostalih stavaka Upravnog odjela. Za realizaciju ovog projekta osigurat će se sredstva komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za geodetske radove koji uključuju izradu posebnih geodetskih elaborata, podloga, snimaka, profila, situacija, iskolčenja i ostalog neophodnog za izradu projektne dokumentacije i provođenje projekata.

Kapitalni projekt: Evidentiranje nerazvrstanih cesta - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje potrebne za postupke evidentiranja nerazvrstanih cesta koji se provode sukladno odredbama Zakona o cestama.

Kapitalni projekt: Izrada evidencije komunalne infrastrukture - sredstva komunalnog doprinosa predviđena su za radnje u cilju evidentiranja komunalne infrastrukture koji se provode sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija D302 – ulaz Varvari – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planira se izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko pravnih odnosa u cilju rekonstrukcije trokrakog raskrižja na državnoj cesti D302 (Varvari – Bonaci) na ulazu u naselje Varvari u kružno raskrižje.

Kapitalni projekt – Izgradnja prometnice UPU Kukci – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za izradu projektne dokumentacije na području UPU dijela naselja Kukci.

Kapitalni projekt – Dogradnja prometnice Kate Pejnović – sredstva komunalnog doprinosa planirana su za izradu projektne dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za dogradnju ulice Kate Pejnović u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom.

Kapitalni projekt – Izgradnja dijela Medulinske ulice – sredstvima komunalnog doprinosa planira se izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebni za izgradnju dijela Medulinske ulice u naselju Gulići sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

Kapitalni projekt – Prometnica u naselju Vranići - Grožnjanska – sredstvima komunalnog doprinosa planira se izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebni za izgradnju dijela Grožnjanske ulice u naselju Vranići sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

Kapitalni projekt – Prometnica u naselju Mali Maj – Pošeš – sredstvima komunalnog doprinosa planira se izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola te izgradnju dijela ulice Pošeš u naselju Mali Maj sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

Kapitalni projekt – Odvojak na Vukovarskoj ulici – sredstvima komunalnog doprinosa planira se izgradnja odvojka na Vukovarskoj ulici sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji .

Kapitalni projekt – Prometnica u ulici Piantade – prometnica za vrtić u naselju Varvari – sredstvima komunalnog doprinosa planira se izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola te izgradnju dijela ulice Piantade u naselju Varvari za potrebe pristupa novom dječjem vrtiću sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija ceste u naselju Dračevac – sredstvima komunalnog doprinosa planira se rekonstrukcija kolničke konstrukcije lokalne ceste u naselju Draćevac nakon radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda.

Kapitalni projekt: Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Vranići – Ročka ulica - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije te izgradnja sustava odvodnje oborinske vode dijela Ročke ulice. Sredstva su planirana iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Gornji Špadići – Istarska ulica - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije te izgradnja sustava odvodnje oborinske vode dijela Istarske ulice. Sredstva su planirana iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Izgradnja dijela oborinske kanalizacije naselja Kukci – Hrastova ulica - ovim se kapitalnim projektom predviđa izrada projektne dokumentacije te izgradnja sustava odvodnje oborinske vode dijela Hrastove ulice. Sredstva su planirana iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Trga Marafor – iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine nakon izrade konzervatorskog elaborata i ishođene lokacijske dozvole u fazama planira se izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole.

Kapitalni projekt. Rekonstrukcija Pučkog trga u Červar Portu – sredstva prihoda od komunalnog doprinosa planiraju se utrošiti u dovršenje obnove partera i hortikulturno uređenje Pučkog trga u naselju Červar Porat čije je uređenje u tijeku.

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Nova Vas – Kukci – iz sredstava komunalnog doprinosa i pomoći iz državnog proračuna planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Kukci do naselja Nova Vas.

Kapitalni projekt: Uređenje Trga Mate Balota – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za izradu projektne dokumentacije potrebne za uređenje centralnog trga u naselju Mate Balota.

Kapitalni projekt: Uređenje pješačko biciklističke staze Bašarinka – Veli Maj – iz sredstava komunalnog doprinosa planirana je izrada projektne dokumentacije te ishođenje dozvola potrebnih za izgradnju pješačko biciklističke staze od Velog Maja do Bašarinke.

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Žbandaj – Radmani - iz sredstava komunalnog doprinosa planirano je rješavanje imovinsko pravnih odnosa te izgradnja pješačko biciklističke staze od naselja Žbandaj do naselja Radmani.

Kapitalni projekt: Pješačko biciklistička staza Mornarica – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine planira se izrada projektne dokumentacije za gradnju pješačko biciklističke staze od kružnog raskrižja Zelena laguna do granice sa Općinom Funtana, a obuhvaća i dionice uz kružno raskrižje Mornarica ispred vodenog parka.

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija šetališta A. Restovića – sredstvima komunalnog doprinosa planira se rekonstrukcija šetališta na dionici od kružnog raskrižja Pical do kružnog raskrižja ispred hotela Pinia.

Kapitalni projekt: Uređenje gradskih plaža – sredstvima prihoda od koncesije i dozvola na pomorskom dobru te komunalnog doprinosa planirano je uređenje gradskih plaža.

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija sanitarnog čvora na Gradskom kupalištu – iz prihoda od zakupa turističkog zemljišta planira se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju sanitarnog čvora na Gradskom kupalištu uz dječje igralište.

Kapitalni projekt: Parkiralište u Ulici Baldini – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je rekonstrukcija ceste i izgradnja parkirališta u Ulici Baldini.

Kapitalni projekt – Parkiralište Gulići – Žminjska ulica – sukladno planskoj dokumentaciji planira se izrada projektne dokumentacije u cilju izgradnje parkirališta za potrebe stanovnika naselja.

 Kapitalni projekt – Parkiralište Vranići - Tinjanska ulica – sukladno planskoj dokumentaciji planira se izrada projektne dokumentacije te izgradnja parkirališta za potrebe stanovnika naselja.

Kapitalni projekt: Nabava igrala za dječja igrališta - Grad Poreč - Parenzo ulaže znatna sredstva u nabavu kvalitetnih igrala za dječja igrališta koja znatno doprinose sretnoj i sigurnoj igri najmlađih. Za slijedeću godine predložena su sredstva za nabavu i ugradnju novih igrala kojima će se dopuniti ili zamijeniti postojeća igrala na dječjim igralištima, a financirati će se sredstvima komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Uređenja po naselju - komunalne akcije - ovim kapitalnim projektom riješit će se neki od prioriteta mjesnih odbora. Iz sredstava komunalnog doprinosa planiraju se sredstva u iznosu od po 10.000,00 € kn za komunalne akcije na područjima mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Nova Vas, Fuškulin i Vrvari te 50.000,00 € za mjesne odbore unutar naselja Poreč.

Kapitalni projekt: Teretane na otvorenom - Grad Poreč – Parenzo je unazad nekoliko godina postavio sprave za vježbanje na otvorenom na više lokacija te se i za slijedeću godinu planiraju sredstva komunalnog doprinosa koja će se utrošiti za uređenje podloge te nabavu i postavu potrebne opreme.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportskog igrališta St. Vergotini - za potrebe stanovnika naselja St. Vergotini planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnja sportskog igrališta u cilju podizanja kvalitete života te aktivnog bavljenja sportom. Financiranje je predviđeno sredstvima prihoda od komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt – Uređenje igrališta u Rovinjskoj ulici – sredstvima komunalnog doprinosa planirana je nabave i ugradnja novih sprava i igrala na dječjem igralištu u sklopu sportske zone u Rovinjskoj ulici.

Kapitalni projekt – Uređenje piknik zona uz dječja igrališta – sredstvima komunalnog doprinosa planira se postavljanje nadstrešnica te uređenje piknik zona uz dječja igrališta na području mjesnih odbora: unutar naselja Poreč, Baderna, Žbandaj i Fuškulin

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ovim Kapitalnim projektom predviđa se izgradnja postrojenja JR na područjima gdje proizlazi obveza gradnje na temelju komunalnog doprinosa. Ulaganje se odnosi na 5 vanjskih mjesnih odbora te mjesne odbore unutar grada. Sredstva će se osigurati iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija JR Červar Porat - Naselje Červar Porat izgrađeno je kao turističko rezidencijalno naselje. Tijekom godina, isto je djelomično promijenilo namjenu u prostor sa stalnim boravkom mještana Červar Porta. Budući da je od izgradnje naselja prošlo 30-ak godina, instalacije JR su dotrajale što se pokazalo i Elaboratom postojećeg stanja postrojenja JR naselja Červar Porat te Izvješćem o energetskom pregledu. Ovim Kapitalnim projektom predviđa se fazna rekonstrukcija JR u naselju, a sve iz prihoda komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete – temeljem zakonskih odredbi tijekom 2020. godine započeti su radovi modernizacije javne rasvjete koji uključuju zamjenu živinih rasvjetnih tijela ekološki prihvatljivim i energetski učinkovitima lampama. Realizacija ovog projekta predviđa nastavak aktivnosti kroz program HBOR-a „Investicije javnog sektora“ uz subvenciju kamate, iz komunalnog doprinosa.

Kapitalni projekt – Rekonstrukcija javne rasvjete Obala dr. Ante Šonje – sredstva komunalnog doprinosa planira se obnova sustava rasvjete obalne ceste i šetnice sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.

Kapitalni projekt – Zamjena reflektora na MF igralištima – sredstva komunalnog doprinosa planiraju se za zamjenu postojećih, dotrajalih reflektora koja se koriste na multifunkcionalnim igralištima na području grada.

1. POSLJEDICE PROIZAŠLE DONOŠENJEM PROGRAMA

Donošenjem Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu, Grad Poreč – Parenzo obvezan je izgraditi objekte i uređaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno programu i u skladu sa zakonskom regulativom.

1. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Sredstva za provođenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture osigurana su Proračunom Grada Poreča - Parenzo za 2025. godinu.